Форма 10. Информация об инвестиционных программах

регулируемой организации и отчетах об их реализации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Модернизация тепловых сетей ООО «Ресурс-Транзит» на 2019г.-2021г. |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 08.06.2018г. |
| Цели инвестиционной программы | Повышение энергетической эффективности, улучшение качества теплоснабжения  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий) | Министерство промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Комитет по ЖКК Администрации г.Димитровграда |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2019-2021г. |

Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2019г.-2021г., тыс. руб. (без НДС) | Источник финансирования |
| 2019г. Установка регулирующих клапа-нов на магистральных трубопроводах 4 мкрн. | 3239 | Собственные средства |
| 2020г. Замена тепловой изоляции маги-стральных трубопроводов теплосети 4 мкрн (напротив ул. Дрогобычская, 51) | 3344 | Собственные средства  |
| 2021г. Замена тепловой изоляции маги-стральных трубопроводов теплосети 4 мкрн ( ул. Дрогобычская, 25) | 3246 | Собственные средства |

Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые зна-чения целевых показателей ин-вестиционной программы | Фактические значе-ния целевых пока-зателей инвестици-онной программы с 2020г. |
| 2019г. Установка регулирую-щих клапанов на магистраль-ных трубопроводах 4 мкрн. | Снижение потерь т/энергииПовышение качества тепло-снбжения (температура тепллоносителя) | 4083 Гкал100/51,4ᵒС |  |
| 2020г. Замена тепловой изоляции магистральных трубопроводов теплосети 4 мкрн (напротив ул. Дрогобычская, 51) | Снижение потерь т/энергииПовышение качества тепло-снабжения (температура тепллоносителя) | 4004 Гкал100/51,4ᵒС |  |
| 2021г. Замена тепловой изоляции магистральных трубопроводов теплосети 4 мкрн ( ул. Дрогобычская, 25) | Снижение потерь т/энергииПовышение качества тепло-снабжения (температура тепллоносителя) | 3939 Гкал100/51,4ᵒС |  |